## Slide 1: Öppen frågestund
Den 29 mars 2017

## Slide 2: Dagens agenda
Status Malmö högskolas produktionssättning
Svar på inkomna frågor
Lathundar och hur vi tänker
Övriga frågor
Nästa tillfälle

## Slide 3: Status Malmö högskolas produktionssättning -Malin Zingmark -Annika Andersson

## Slide 4: Malmö högskolas produktionssättning
Produktionssättningen gick enligt plan
MAH är nu i produktion
  Datat verifierat
  Integrationen mot NyA igång
  Börjat komplettera grunddata och mallar
  Merparten av användarna släpps in på fredag
Några problem som uppstod:
  MAH saknade behörighet till några batchar i gamla Ladok
  Två fel i Ikn upptäcktes (diarienr för avbrott på program, doktorand med flera handledare tappade en handledare)
  En skyddad student fanns som två personer i gamla Ladok – gick inte konvertera utan rättning
  Ett framtida avbrott i gamla Ladok ställde till det – de konverteras inte!

## Slide 5: Lärdomar MAHs produktionssättning
Verifiera data noggrant – gör få stickprov men kolla dessa noga, varje fält
Se till rätt personer har avsatt tid för verifiering under produktionssättning
Batchar i gamla Ladok
  Schemalägg dem en vecka innan produktionssättning (enligt tider för körning under produktionssättning)
  Säkerställ att användare har behörighet att köra batcharna
Börja produktionssättning på morgonen, mer tid att rätta innan Ikn går på kvällen

## Slide 6: Malmö högskolas – lärdomar förberedelser
Registervården inte klar och IKn inte färdigutvecklad
Inte nog med tid för tester (testmiljön inte tillgänglig)
  Behörigheter
  Verksamhetsflöden
  Integrationer
  Verifiering av data
Nya funktioner i L3 klara för sent
Mycket omplanering i tester – oklart vilka från MAH som behövs när

## Slide 7: Svar på inkomna frågor -Catherine Zetterqvist - Anna Sandberg Telléus

## Slide 8: Aktuella frågor och funderingar
Kravdialog med Lund
Aviseringar till studenter
Behörigheter för rapportörer
Elektroniska bevis

## Slide 9: Frågeställning - Utveckling fas 2
När börjar projektet utveckla för LU?
  26/4 gemensam grovplanering och prioritering
  23/5 presentation av planen på informationsdag
Vad gör projektet under våren ?
  Massutskrift av kursbevis
  Ansökan om TG inkl bilaga
  Historik för användare
  Överlappande kurser, enkelt stöd

## Slide 10: Frågeställning - Avisering till student
Vilka aviseringar kommer studenterna att få ?
  Nu aviseras de per e-post att resultat på modul/kurs rapporterats
  Ytterligare aviseringar i samråd med LU
Kommer aviseringar kring aktivitetstillfälle och i så fall när?
  Beror på hur angeläget det är för LU

## Slide 11: Frågeställning - Behörigheter för rapportörer
Ska man kunna begränsa rapportering till det kurstillfälle du kopplas till?
  Infört krav på koppling för attestering enligt önskemål från MAH
  Planerar att införa motsvarande tvingande koppling även för rapportera
Ska man kunna begränsa hantering av resultatnoteringar till det kurstillfälle du kopplas till?
  Förs till kravdialogen med LU

## Slide 12: Frågeställning - Elektroniska bevis
Hur verifierbart behöver det examensbevis som skickas till studenten vara?
  Hur ska punkten ”Signature” i Diploma Supplement hanteras?

## Slide 13: Jämförelse mellan gamla och nya Ladok
Hantering i gamla Ladok
Hantering i nya Ladok
Underlag tas fram i Ladok
Bevisdokumentet skrivs ut
Beslut om examen fattas genom underskrift på examensbeviset
Beslutet dokumenteras i Ladok i efterhand
Ett dokument (examensbeviset) utgör både beslut och bevis
Underlag tas fram i Ladok
Beslut om examen fattas via en attest i Ladok
  Beslutsinformationen sparas i Ladok
Ett PDF-dokument genereras, som en reproduktion av beslutet
Beslut om examen och examensbevis är uppdelat i två enheter

## Slide 14: Hanteringen i nya Ladok
I Ladok
Utanför Ladok
Beslut om examen attesteras
Beslutsinformation sparas
Beviset (PDF-dokumentet) sparas
Beviset förmedlas till studenten
Beslutet om examen kommer alltid att finnas i Ladok
Beviset är inget beslutsdokument
Manuell eller elektronisk underskrift innebär en vidimering av att uppgifterna stämmer

## Slide 15: Frågeställning - Elektroniska bevis
Hur verifierbart behöver det examensbevis som skickas till studenten vara?
  Om PDF-dokumentet ska kunna verifieras utan koppling tillbaka till Ladok behövs en e-signering.
  Om examensbeslutet är det viktiga att verifiera är inte e-signeringen avgörande. Eftersom examensbeslutet sparas i Ladok går detta alltid att verifiera utan att examensbeviset har signerats.
  Hur ska punkten ”Signature” i Diploma Supplement hanteras?
  Diskussion pågår med UHR om e-signering är tillräcklig/nödvändig.

## Slide 16: Lathundar och hur vi tänker - Anders Stenebo

## Slide 17: Lathundar
http://www.ladok.se/ladok/aktiviteter-och-moten/utbildning/lathundar/

## Slide 18: Övriga frågor?

## Slide 19: Nästa tillfälle
Onsdag den 26/4