### Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2017-09-20

Deltagande ledamöter: Föredragande, sekreterare:

Staffan Sarbäck, LTU, ordförande Johan Sjödin, Huvudprojektledare

Joakim Nejdeby, LiU

Hans Andersson, SH

Karin Åström, GU

Per Zettervall, UHR

Gerd Engström, JU

Åke Jansson, MaH

Tarmo Haavisto, LU

Frånvarande:

Svea Eklin, SFS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ärende** | **Beslut eller annan åtgärd** |
| 1 | Formalia  | Ordförande öppnar mötet.Till justeringsperson utsågs Gerd Engström |
| 2 | Konsortiepunkter | Mauritz redovisade läget i konsortiet |
| 3 | Projektstatus | Se ppt Styrgrupp\_20170920 |
| 4 | Kravglidning | SUNET/ATI ”kräver” integrationsmöjlighet via LIS-standarden som hanterar utbildningsinformation. Det finns en oro, främst på IT-sidan, att REST inte skulle vara tillräckligt för detta och att de gränser som nu gäller för slagningar mot REST är för snäva.I dagsläget finns det inget utrymme att utveckla LIS inom ramen för Ladok3-projektet även om det skulle vara önskvärt. Styrgruppen stödjer projektets beslut att inte ta hänsyn till detta krav innan produktionssättning av LU.Ett teknikmöte är planerat till den 27 september då projektet möter ATI-gruppen för samtal. |
| 5 | Kommande möten  | * 7/11 kl 10.00-11.30 connect
* 14/12 kl 15.00-16.30 connect
 |
|  | Vid protokollet:Johan Sjödin | Justeras:Staffan SarbäckJusteras:Gerd Engström |